클라우드컴퓨팅

텀 프로젝트 2: 중간 보고

| 대표학생 이름 | 황수환 |
| --- | --- |
| 대표학생 학번 |  |
| 대표학생 소속 학과/대학 | 정보컴퓨터공학부 |
| 분반 | CB2001612-059 |

<주의사항>

- 팀 과제 입니다. (팀 대표 또는 팀원 중 아무나 한 명만 제출하면 됩니다.)

- 각각의 질문 아래에 답을 작성 후 제출해 주세요.

  - 소스코드/스크립트 등을 제출하는 경우, 해당 파일의 이름도 적어주세요.

- PLATO제출 데드라인: 공지사항 참고

  - 데드라인을 지나서 제출하면 0점

  - 주말/휴일/학교행사 등 모든 날짜 카운트 함

  - 부정행위 적발 시, 원본(보여준 사람)과 복사본(베낀 사람) 모두 0점 처리함

  - 예외 없음

- PLATO에 아래의 파일을 제출 해 주세요

  - 보고서(PDF 파일로 변환 후 제출, 또는 워드문서 그대로 제출)

    - 보고서의 경우 PDF/DOC/DOCX 이외의 확장자는 제출 불가

    - 다른 확장자로 제출하였는데 채점자 컴퓨터에서 파일이 열리지 않으면 0점 처리

  - 보고서 파일명 및 보고서 첫 페이지에 이름과 학번을 입력 해 주세요.

<개요>

이번 과제는 텀 프로젝트 중간 보고를 작성하여 제출하는 내용입니다.

<텀 프로젝트 : 중간 결과물>

[1] 역할분담 및 진행상황. 팀 구성원 별로 어떤 모듈/프로그램을 담당하는지 설명하고, 진행상황에 대해 %로 표현하세요.

답변) 멤버 별 담당파트 + 진행률:

프로젝트 개요 프로젝트 주제는 Docker 샌드박스 기반 실시간 알고리즘 코드 멘토링 플랫폼이다. 중간 결과물은 GitHub dev 브랜치에 병합된 backend, frontend, Cloud/Infra 1차 구현을 기준으로 하며, 로컬 Docker Compose 환경에서 backend와 PostgreSQL 연동을 먼저 검증했다. 최종 단계에서는 Azure VM 기반 Docker Compose 배포와 frontend 배포를 진행할 예정이다. Backend (50%) FastAPI 기반 백엔드 API 서버, PostgreSQL 세션/댓글/답글 데이터 모델, Runner 호출 API, 세션 단위 WebSocket 이벤트 브로드캐스트를 담당한다. 현재 FastAPI 앱 구조, health check, 세션 API는 1차 구현이 완료되었고, Runner 호출, 댓글/답글 API, WebSocket, DB 연동은 후속 안정화가 남아 있다. Frontend (45%) Vite React TypeScript 기반 클라이언트를 담당한다. docs/api-contract.md 기준 임시 데이터(mock data)로 Monaco Editor 코드 작성 화면, 실행 결과 패널, line-based 질문/답글 UI, WebSocket event log 화면을 구현했다. 실제 API 및 WebSocket 연결은 후속 작업이다. Cloud/Infra (65%) backend Dockerfile과 docker-compose.yml의 backend service 연결을 담당한다. PostgreSQL health check 이후 backend가 시작되도록 구성했고, docker compose config/build/up, GET /health, POST /sessions 기본 동작 확인을 완료했다. Runner 서비스 기본 API 미구현 상태라 코드 실행 end-to-end 검증은 후속 작업이다.

[2] 도전과제 프로젝트를 진행하는데 있어, 어려운 점, 해결하기 어려운 문제 등에 대해 설명하세요.

답변) 어려운 점/해결하기 어려운 문제:

Runner 서비스 기본 API 미구현: Runner 서비스 기본 API 구현이 아직 없어 runner compose 통합과 실제 코드 실행 end-to-end 검증을 완료할 수 없다. DB 마이그레이션 체계 부재: 현재 backend는 DB 테이블을 create_all 방식으로 생성하므로, 팀 통합 및 운영 단계에서는 마이그레이션 체계가 필요하다. Frontend 실제 연동 미완료: frontend는 docs/api-contract.md 기준 임시 데이터(mock data)로 구현되어 실제 API 및 WebSocket 연결 검증이 남아 있다. 통합 검증 자동화 부족: compose 기반 통합 검증은 현재 수동 기본 동작 확인 수준이라 자동화된 회귀 검증이 부족하다. Azure 배포 검증 전 단계: 제안서의 최종 동작 환경인 Azure VM 배포와 frontend 배포 검증은 아직 진행 전이다.

답변) 해결 계획:

Runner compose 통합: Runner 서비스의 app entrypoint, /health, POST /run 기본 API가 준비되면 runner Dockerfile과 docker compose service를 추가한다. End-to-end 실행 검증: backend가 http://runner:8001로 Runner를 호출하는 전체 실행 흐름을 compose 환경에서 검증한다. DB 마이그레이션 반영: DB 마이그레이션 방식(Alembic 등)을 확정한 뒤 schema 변경 절차와 compose 실행 문서를 갱신한다. Frontend API/WebSocket 연동: frontend의 임시 데이터(mock data)를 API client와 WebSocket 연결로 교체하고, 세션 생성/코드 실행/댓글 이벤트 흐름을 통합 테스트한다. Azure 배포 절차 검증: Azure VM 기반 Docker Compose 배포 절차와 frontend 배포 절차를 검증해 최종 결과물 제출 범위에 반영한다.

[3] 중간 결과물 업로드 지금까지 개발한 결과물을 깃헙에 업로드 하고, 깃헙 주소(URL)를 입력하세요.

답변) 깃헙주소:

Repository: https://github.com/2026-Cloud-Computing-Term-Project/cloudterm 현재 병합 기준: dev branch Backend PR #1: https://github.com/2026-Cloud-Computing-Term-Project/cloudterm/pull/1 Frontend PR #2: https://github.com/2026-Cloud-Computing-Term-Project/cloudterm/pull/2 Cloud/Infra PR #3: https://github.com/2026-Cloud-Computing-Term-Project/cloudterm/pull/3 주요 결과물: backend/, frontend/, backend/Dockerfile, docker-compose.yml, docs/api-contract.md

끝! 수고하셨습니다